## Slide 1: Курсовая работа «Организация и управление разработкой проекта по созданию персонального сайта для композитора»
Иванов Дмитрий Владимирович
3 курс, ИВТ
Научный руководитель:
Кандидат физико-математических наук,
ассистент
Жуков Николай Николаевич
РГПУ им. А. И. Герцена

## Slide 2: ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью работы является изучение методической и прикладной литературы по проблемам организации и управления разработкой по созданию веб-страниц, а также выбор оптимального метода организации и управления разработкой по созданию веб-сайта и демонстрация результатов работы этого метода на практике.

## Slide 3: ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ РАБОТЫ
Объектом данной курсовой работы является процесс организации и управления разработкой проекта по созданию персонального сайта
Предметом курсовой работы является разработка персонального сайта для композитора.

## Slide 4: АКТУАЛЬНОСТЬ
В вопросе организации и управления разработкой проектов создания веб-страниц в сети интернет накоплен огромный багаж различных методов, некоторые из которых, к сожалению, сейчас уже являются условно применимыми. Поэтому представляется актуальным и практически важным рассмотреть проблему организации и управления разработкой проекта веб-сайта для композитора в современных условиях с использованием всего спектра достижений, накопленных в данной области.

## Slide 5: ЗАДАЧИ
Рассмотреть современные методологии, применяемые для организации и управления разработкой проектов для создания веб-сайтов;
Выявить положительные и отрицательные качества современных методологий, применяемых для организации и управления разработкой проектов для создания веб-сайтов;
Выбрать методологию для организации и управления разработкой проектов для создания веб-сайта для композитора;
Исследовать процесс работы выбранной методологии в процессе организации и управления разработкой проекта по созданию персонального сайта для композитора

## Slide 6: Теоретический анализ методологий организации и управления разработкой проекта по созданию веб-сайта
1

## Slide 7: ПРИМЕР СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПО КАСКАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ

## Slide 8: ДОСТОИНСТВА КАСКАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Устойчивость к изменению кадрового состава
Дисциплина
Ориентация на сроки и финансы
Гибкость на ранних этапах

## Slide 9: НЕДОСТАТКИ КАСКАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ
Неадаптивная структура
Игнорирует конечного пользователя
Позднее тестирование

## Slide 10: ПРИМЕР СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПО МЕТОДОЛОГИИ SCRUM

## Slide 11: ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДОЛОГИИ SCRUM
Скорость запуска проекта
Гибкость управления бюджетом и разработкой
Возможность быстро подстраиваться под изменения внешней среды

## Slide 12: НЕДОСТАТКИ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM
Необходимость наделения члена команды дополнительными обязанностями скрам-мастера
Сложность дополнительных обязанностей скрам-мастера
Сложность заключения договоров
Возможное увеличение времени разработки проекта
Ежедневные скрам-встречи требуют значительных ресурсов

## Slide 13: ПРИМЕР СХЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПО МЕТОДОЛОГИИ КАНБАН

## Slide 14: ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДОЛОГИИ КАНБАН
Нет четких сроков выполнения задачи.
Высокая гибкость организации разработки.
Перераспределение ресурсов.
Исключение излишнего накопления задач для команд тестировщиков.

## Slide 15: ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДОЛОГИИ КАНБАН
Система вряд ли сможет прижиться в команде, где сотрудники не ознакомлены с функциями друг друга
Сложность обеспечения высокой согласованности между стадиями разработки.
Отсутствие жестких дедлайнов также может быть и минусом

## Slide 16: Практическое применение методологии Канбан для организации и управления разработкой проекта по созданию персонального веб-сайта для композитора
2

## Slide 17: ДИАГРАММА ГАНТА

## Slide 18: ФРАГМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Разделы сайта
Главная страница – общее описание деятельности, анонсы ключевых разделов, форма обратной связи, главное меню, ссылки на страницу композитора в социальных сетях, имиджевый видеоролик, обращение от администрации сайта.
Медиа – предоставленные заказчиком фотографий, аудио- и видео- контента композитора.
Афиша – предоставленные заказчиком изображения афиш и краткое их описание.
Биография – предоставленные заказчиком фотографии композитора и форматированное текстовое наполнение.
Контакты – предоставленные заказчиком контактные данные композитора, ссылки на страницу композитора в социальных сетях, форма обратной связи.
Исполнителем производится первичное заполнение всех статичных информационных разделов (не менее 5 страниц) предоставленным материалом.
Цветовая палитра
Основные цвета: темно-синий, белый, светло-серый…(на усмотрение Исполнителя)

## Slide 19: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRELLO

## Slide 20: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TRELLO

## Slide 21: ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА

## Slide 22: ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА

## Slide 23: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## Slide 24: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрены современные методологии, применяемые для организации и управления разработкой проектов для создания веб-сайтов;
Выявлены положительные и отрицательные качества современных методологий, применяемых для организации и управления разработкой проектов для создания веб-сайтов;
Выбрана методология для организации и управления разработкой проектов для создания веб-сайта для композитора;
Исследован процесс работы выбранной методологии в процессе организации и управления разработкой проекта по созданию персонального сайта для композитора

## Slide 25
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!