1. Постановка и конкретизация задачи.
2. Составление ТЗ / Проектирование сайта
   1. Сбор информации (Данные о деятельности компании, о целевой аудитории)
   2. Информационное наполнение (подбор и структурирование контента; определение типов и объемов информационного наполнения в соответствии с разделами сайта)
   3. Разработка структуры сайта (определение главной и внутренних страниц сайта)
   4. ++UML и тд
   5. Создание эскиза (схематическое изображение страниц, на котором указывается расположение каждого элемента: кнопки, инфоблоки, панель меню и др. )
3. Согласование с клиентом (в идеале получается документ, исключающий разночтения и очень детально описывающий будущий сайт)
4. Разработка дизайна
5. Создание динамического прототипа сайта
6. Согласование получившегося дизайна, внесение правок
7. Верстка шаблона сайта
8. Программирование интерактивных элементов
9. Настройка модулей управления сайтом, CMS и пр.
10. Написание всей информации по требованию клиента
11. Наполнение информацией
12. Тестирование
13. Согласование с клиентом
14. Регистрация доменного имени и хостинга
15. Выгрузка готового сайта на хостинг